## Slide 2
项目十一 供应链风险管理
任务一：认识供应链
任务二：认识供应链管理
任务三：供应链基础理论

## Slide 3
本章教学目标
1．能够根据实际情况选择适宜的供应链管理策略；
2．能够根据步骤完成供应链风险管理活动；
3．能够正确识别供应链风险；
4．能够遵守供应链风险管理的原则。
技能目标
1．理解供应链风险的概念；
2．熟悉供应链风险管控的主要内容；
3．掌握供应链风险管理的方法、策略与步骤；
4．熟悉供应链风险管理基础理论。
知识目标
1．培养尊重科学、学习科学的思想意识；
2．培养认真负责的工作态度；
3．树立全局出发的大局意识；
4．培养处理问题的逻辑性。
素养目标

## Slide 4
1
供应链风险概述

## Slide 5
国外学者对供应链风险的研究是从研究供应风险开始的
Mitchell （1995）认为，它是由各成员企业中的员工的教育层次、国别等因素的不同及供应市场的特征（如市场结构的稳定性、市场利率的变化等）影响供应上的不足而带来的风险。
Zsidisin等（2003）将供应风险定义为“供应的不及时而导致货物和服务质量的降低”。
供应链风险概述
英国Cranfield大学管理学院（2002）把供应链风险定义为供应链的脆弱性，供应链风险因素的发生通常导致降低供应链运行效率，增加成本，甚至导致供应链的破裂和失败。。
为了提高供应链的竞争力，获取竞争优势，企业需要高度重视供应链的风险管理，它不仅是供应链管理理论体系的核心内容之一，而且是供应链管理的内在要求。企业必须采取措施使供应链避免可能对其产生破坏的风险，尽量降低风险给供应链带来的损失。这些目标只有通过合理的风险管理与控制措施才能达成。
1
2
一、供应链风险产生的背景

## Slide 6
供应链风险概述
二、供应链风险存在的原因
供应链本身结构的复杂性
供应链的运作相比单个企业的运作要复杂得多，物资从供应进入供应链到最后变成商品到达最终用户手中，经过了原材料供应体系，制造体系和分销体系中众多节点企业，包括运输、储存，装卸、搬运，包装，流通加工、配送、信息处理等诸多环节
供应链所处内外部环境的不确定性
系统外部环境的不确定性主要是指自然环境，市场需求环境、经济环境、政策环境、竞争环境以及资源环境等因素，这些都是客观存在的，并且是不能改变的，只能调整自身去适应：系统内部环境的不确定性主要是供应链上各节点企业运作的不确定
供应链全球化趋势
增加了风险
全球化的采购和生产可能减少采购成本和劳动力成本，但也可能带来更长的提前期、更多的安全库存和更高的报废率，增加风验，另外，全球化的趋势使得供应链企业分布范围更广，而劳动力成本的地区或国家往往政局不太稳定，容易发生战乱，影响供应和生产，增加供应链运作的风险。

## Slide 7
四、供应链风险的特性
此消彼长性
04
供应链中的很多风险是此消彼长的，一种风险的减少会引起另一种风险的增加。一方面，企业内部一种风险的减少会导致另一种风险的增加，比如为了加强与供应商的长期战略合作，减少交易成本，可能会选择比较少的供应商，而这无疑增加了供应中断风险。
传递性
03
供应链是链式生产结构，源头的企业可以通过这种结构把一定风险传递到下游企业，下游企业也可能通过信息流、资金流等途径把风险传递给上游企业。一个企业发生风险，造成生产、销售等方面的困难，那么，整条供应链都要受到牵连。
复杂性与多样性/层次性
02
供应链网络复杂性导致供应链风险的来源呈现复杂性的特征。供应链不仅要面对单个成员企业所要面对的系统风险与非系统风险，还要面对由于供应链的特有组织结构而决定的企业之间的合作风险、技术与信息资源传递风险、文化冲突风险及利润分配风险等。
动态性
01
供应链因外部客观环境或内部结构而产生风险，这些风险绝不会客观静止、无生命地僵化在原地，而会随着风险处理的正确性与及时性与否，使供应链风险降低或升高。
供应链风险概述

## Slide 8
图1-1 消费品生产和流通过程
认识供应链
一、供应链产生的背景

## Slide 9
供应链(Supply Chain)思想于20世纪80年代末提出并得到广泛应用。
企业的价值要持续稳定的实现，取决于其最终产品的竞争力。
从消费者来看，零售商、分销商、储运商、制造商、供应商等都依次对其下家供应最终消费品或中间产品，因此这一前后相继的链条就可被称为供应链。
认识供应链
供应链是面向最终用户的市场需求，由产品生产和流通过程中的供应商、制造商、储运商、分销商、零售商及消费者所组成的供需网络。
价值链（增值链、产业链，Value Chain）的概念于20世纪80年代中期提出，主要用来分析企业内部各环节价值活动及寻找竞争优势。企业价值链是其各种活动的组合，包括设计、供应、生产、营销、交货及对产品起辅助作用的各种价值活动。
1
2
一、供应链产生的背景

## Slide 10
四、供应链的特征
认识供应链
交叉性
04
每一个供应链中的节点企业都可能是多个供应链的成员，众多的供应链形成了一种交叉结构，增强了供应链网络的连通性，但是也增加了供应链管理和协调的难度。
面向客户需求
03
供应链的形成和动态重构都是基于特定的市场需求，并且在供应链的运作过程中，客户需求已经成为驱动供应链中信息流、物流和资金流运作的原动力。满足客户需求，提高客户服务水平，应该成为供应链创造核心竞争优势的出发点。
动态性
02
由于企业战略和市场需求的波动，供应链节点企业之间合作竞争的模式将会发生变化，从而使围绕核心企业的供应链成员不断地动态更新，只有这样才能满足市场环境的变化。但是，供应链成员结构的动态变化主要表现在支持成员的变化上，基本成员还是相对比较稳定的。
复杂性
01
由于供应链节点企业组成的跨度不同，供应链往往由多个企业、多种类型的企业甚至多国企业构成，根据供应链的价值体系会形成多个具有专业职能的联盟，联盟内部的合作与竞争关系，以及联盟之间的利益分配机制，都突出了供应链结构模式的复杂性。

## Slide 11
2
供应链风险管控

## Slide 12
供应链风险管控
一、供应链风险的类型
内部供应链
风险
配送风险
库存风险
采购风险
组织风险
财务风险

## Slide 13
供应链风险管控
一、供应链风险的类型
相关网络风险
伙伴关系风险
信息风险

## Slide 14
供应链风险管控
一、供应链风险的类型
外部供应链
风险
政治风险
市场风险
自然风险

## Slide 15
供应链风险识别的程序
一般认为，供应链风险识别有主要的5个步骤：
（1）定义整体供应链的流程；
（2）将整体流程细化为一系列彼此独立又相关的运作活动；
（3）系统地审视每一项运作活动的细节；
（4）识别存在于每一项运作活动中的风险及其特点；
（5）描述出最具影响的风险。
二、供应链风险的识别
供应链风险管控

## Slide 16
二、供应链风险的识别
根本原因分析法——五个“为什么”
01
01
帕累托分析法
03
03
因果图
02
02
风险项目检查列表
04
04
供应链风险管控
分析过往事件

## Slide 17
供应链风险管控
二、供应链风险的识别
集思广益
访谈
德尔菲法
专家会议

## Slide 18
供应链风险管控
二、供应链风险的识别
分析运作活动
流程分析图
流程控制

## Slide 19
3
供应链风险管理策略及步骤

## Slide 20
供应链风险管理策略及步骤
一、对待风险的态度
风险爱好型企业
对于这种供应链企业来说，它不顾可能发生的危险，仍实施某项行为和进行某项决策活动。其效用函数是凸型的，期望效用必然小于概率事件的期望效用风险爱好型企业获随机收益比获取确定收益所承担的风险要大，而机会则小。
风险厌恶（风险规避）型企业
这种企业较保守，回避可能发生的风险。其效用函数是凹型的，期望效用必然大于概率事件的期望效用。风险厌恶型企业宁愿获取确定收益而不愿获取随机收益或不确定收益，即尽可能回避风险。
风险中性型企业
这种企业既不冒险也不保守，而是介于风险爱好与风险厌恶之间。我们可以看出，概率事件的结果与概率事件本身无差别。

## Slide 21
二、响应风险的策略
响应风险的策略
降低风险产生的后果
忽视风险或接受风险
降低风险发生的可能性
转移、分担风险
建立应急计划
适应风险
供应链风险管理策略及步骤
反对改变
转移到新环境

## Slide 22
三、风险防范措施
风险防范措施
加强信息交流与共享，优化决策过程
加强对供应链企业的激励
柔性化设计
建立战略合作伙伴关系
建立应急处理机制
供应链风险管理策略及步骤
风险的日常管理